Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity tham khảo:

- Velocity tham khảo: 16 SP

- Ghi cách tính và cách sử dụng dự báo:

  - Cách tính: Lấy trung bình cộng số Story Point đạt Done của 3 Sprint gần nhất: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP.

  - Cách sử dụng: Con số 16 SP này được dùng làm dữ liệu lịch sử để dự báo khối lượng công việc (tổng Story Point tối đa) mà Scrum Team có khả năng hoàn thành trong Sprint sắp tới.

Bảng Capacity:

- Ngày khả dụng của Dev C: 8 (do nghỉ 2 ngày trong tổng 10 ngày).

- Tổng ngày khả dụng: 38 ngày-người (10 + 10 + 8 + 10).

Nhận xét:

- Capacity thực tế của Sprint này là 38 ngày-người, giảm nhẹ (5%) so với mức bình thường là 40 ngày-người do Dev C vắng mặt 2 ngày. Mặc dù Velocity dự báo là 16 SP, Scrum Team cần cân nhắc kỹ khối lượng công việc, có thể lựa chọn mức SP an toàn hoặc phải lên kế hoạch hỗ trợ công việc của Dev C trong 2 ngày nghỉ để đảm bảo không rủi ro cho Sprint Goal.

Nhiệm vụ 2: Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

- "Cung cấp cho người đi xe máy điện khả năng tìm kiếm trạm, xem tình trạng chỗ trống và thực hiện đặt trước vị trí sạc thành công để không phải chờ đợi."
(Mục tiêu này tập trung vào luồng giá trị cốt lõi mang lại cho người dùng, thay vì liệt kê từng mã PBI).

Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI:

- CS03 (5 SP): Chọn

  - Lý do: Đây là tính năng cốt lõi tạo ra giá trị chính cho mục tiêu Sprint (đặt trước vị trí sạc) sau khi người dùng đã tìm được trạm và xem giờ trống.

- CS04 (5 SP): Chọn

  - Lý do: Cung cấp trải nghiệm trọn vẹn cho luồng đặt lịch (có đặt thì có hủy). Hơn nữa, việc chọn cả CS04 giúp tổng SP của Sprint đạt 16 SP, vừa đúng bằng với Velocity dự báo.

- Tổng SP đã chọn: 16 SP. Dưới đây mình mặc định theo phương án Tổng = 16 SP.

Bảng Task Breakdown

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập trình giao diện Frontend cho form chọn trạm, chọn giờ và xác nhận đặt lịch. | Giao diện hiển thị đúng thiết kế, người dùng có thể thao tác chọn thông tin. | 8 giờ |
| 2 | Viết API Backend xử lý logic kiểm tra trùng lịch, cập nhật trạng thái vị trí sạc và cấp mã xác nhận. | API trả về mã xác nhận hợp lệ khi đặt thành công hoặc báo lỗi nếu trùng lịch. | 12 giờ |

Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- Câu trả lời 1 (So sánh và rủi ro): So sánh thực tế với đường lý tưởng, tiến độ của Team trong 3 ngày đầu khá ổn nhưng có sự bất thường rõ rệt ở khoảng giữa Sprint (từ Ngày 3 sang Ngày 4), khi tổng số giờ công việc còn lại không giảm mà lại tăng lên (từ 25 giờ lên 26 giờ). Rủi ro mà Scrum Team cần chú ý là có thể phát sinh thêm công việc ẩn chưa được ước lượng ban đầu (hidden work), bị thay đổi phạm vi (scope creep) hoặc có Developer đang gặp bế tắc (blocker) khiến tiến độ bị dậm chân tại chỗ.

- Câu trả lời 2 (Đề xuất hành động): Đề xuất tại buổi Daily Scrum ngày thứ 4 hoặc thứ 5, các thành viên cần ngay lập tức báo cáo rõ ràng về tác vụ đang gây tăng giờ hoặc bế tắc để cả Team (hoặc nhờ Scrum Master) cùng vào hỗ trợ tháo gỡ (pair-programming). Tuyệt đối không tự ý đổi Story Point, mà phải tập trung giải quyết vấn đề kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đưa biểu đồ đi xuống, bám sát lại mục tiêu Sprint Goal.